Informe de Retrospectiva - Proyecto de Sistema de Seguridad

Universidad: Tecnologico de Costa Rica

Asignatura: Modelado en Ingenieria

Fecha de Retrospectiva: 4/12/2025

Integrantes del Equipo: Isaac Arias Picado, Jose Andres Chavarria Gamboa, Juan Pablo Valverde Duran, Dylana Gamboa, Alexander Angulo Serrano

1. Resumen del Proyecto

El proyecto consistió en el desarrollo de un sistema de seguridad integral, combinando componentes físicos (circuitos electrónicos) y digitales (software). El producto final se presentó en 10 dispositivos, detallando el diseño, implementación y funcionalidad. Se utilizó la metodología SCRUM, dividiendo el trabajo en dos sprints, cada uno con entregables específicos.

2. Metodología y Organización

- Metodología: SCRUM.

- Sprints:

- Sprint 1: Diseño inicial, presentación de 4 dispositivos y estructura del software.

- Sprint 2: 6 dispositivos y preparación de la presentación final.

- Entregables:

- Circuitos físicos funcionales.

- Software operativo.

3. Aspectos Positivos

- Colaboración General: El equipo mostró compromiso con los plazos y objetivos.

- Metodología SCRUM: La división en sprints permitió avances progresivos y ajustes en tiempo real.

- Integración Físico-Digital: Se logró conectar los circuitos con el software, demostrando un enfoque multidisciplinario.

4. Aspectos a Mejorar

4.1. Preparación de las Presentaciones de los Incrementos (Sprints)

- Situación Actual:

- Las presentaciones de los sprints fueron improvisadas, dificultando la comunicación clara.

- Faltó estructura en la demostración de funcionalidades clave.

- Propuestas de Mejora:

- Plantilla Estandarizada.

- Ensayo previo de cada presentación.

4.2. División del Trabajo entre Estudiantes

- Situación Actual:

- Distribución desigual de tareas.

- Falta de claridad en responsabilidades específicas.

- Propuestas de Mejora:

- Matriz de Responsabilidades.

4.3. Mejora de los Circuitos Físicos

- Situación Actual:

- Pruebas insuficientes.

-Falta de protocolos de seguridad como resistencias

- Propuestas de Mejora:

- Protocolo de Pruebas.

- implementación de reglas de circuitos

5. Plan de Acción para Futuros Proyectos

Aspecto a Mejorar | Acción Concreta | Responsable | Plazo

Presentaciones de sprints | Diseñar plantilla y ensayos internos | Todo el equipo | Inicio del sprint

División del trabajo | Crear matriz de roles y reuniones diarias | Scrum Master | Primer sprint

Circuitos físicos | Protocolo de pruebas y documentación técnica | Responsable de hardware | Durante cada sprint

6. Conclusiones

El proyecto permitió aplicar SCRUM integrando hardware y software. Los aprendizajes se centran en la organización interna, comunicación y robustez técnica. Las mejoras propuestas permitirán mayor fluidez y calidad en futuros proyectos.